1 Таймер для поддержания темпа в рыбалке
Собрать прототип (Срок 1 мая 2021)
Провести натурные испытания
Подготовить ТЗ для подготовки продуктовой версии

2 Сайт (Срок 1 июня 2021)
Разработать дизайн для сайта
Внедрить дизайн на сайт
Добавить возможность формирования отчетов по рыбалкам с постоянной ссылкой, для возможности делиться.
Разместить пробный отчет в группе рыбаков Сальска

3 Почтовый сервер (Срок 1 июня 2021)
Купить второй виртуальный сервер
Настроить почтовый сервер
Настроить отправку писем с rgbfish.ru